金刚之源

商城 + 开石探索馆

研发执行阶段实施文档

产品、技术、开发、测试、上线与运营执行基线

文档版本：V1.0

项目阶段：研发执行阶段

核心决策：一个小程序 + 两大业务中心 + 一套底层系统

时间：2026年9月

# 文档说明

本文档用于把“金刚之源商城 + 开石探索馆”方案转化为研发执行基线，供产品经理、UI设计、前端、后端、测试、运维及项目负责人共同使用。

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 品牌主体 | 金刚之源 |
| 主业务 | 金伯利岩雕刻工艺品、精品现货、私人定制、雕刻监工、溯源 |
| 新增业务 | 开石探索馆：矿石/工艺石实物盲盒与在线开石体验 |
| 前端形态 | 微信小程序，沿用 UniApp 技术方向 |
| 后端形态 | 自研业务后台 + 模块化业务服务 |
| 一期架构结论 | 不单独开发第二个小程序；开石作为独立业务中心接入现有小程序 |
| 后续扩展 | 当开石形成独立用户群和运营体系后，可拆分为独立前端入口；后台及核心数据保持可复用 |

执行原则 前台体验分开、后台能力共用；商城负责高客单成交，开石负责低门槛拉新与互动；不把开石做成“赌石/现金回购/虚拟币”产品。

# 一、项目目标与研发边界

## 1.1 项目目标

稳定上线“金刚之源”官方商城主链路：精品现货、私人定制、订单、支付、雕刻监工、溯源、会员、物流与售后。

新增“开石探索馆”，实现系列/矿区、概率公示、支付、单次在线开石、开奖结果、藏品、图鉴、实体发货。

两个业务中心共享用户、会员、支付、订单、库存、物流、溯源及后台基础能力，降低后续维护成本。

建立开石业务的批次、库存、概率、开奖结果和审计记录，确保研发、运营、测试可追溯。

预留未来独立拆分“开石探索”前端入口的架构能力。

## 1.2 本期研发范围

| 范围 | 本期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商城主链路 | 必须 | 沿用现有商城方案主体，不做大范围重构 |
| 私人定制 | 必须 | 沿用现有新婚、企业商务、私人主题三类定制 |
| 雕刻监工 | 必须 | 定制订单专属视频权限、节点抓拍、录像等按现有方案执行 |
| 一物一码溯源 | 必须 | 商城与开石藏品统一纳入溯源体系 |
| 开石探索馆 | 必须 | 新增独立业务中心 |
| 开石批次/概率/库存 | 必须 | 作为独立服务及后台模块建设 |
| 在线开石动画 | 必须 | 一期采用轻量2D动效方案，预留3D升级 |
| 批量开石 | 二期 | 一期先实现单次开石 |
| AI识石/社区/UGC | 二期/三期 | 不进入一期核心交付 |
| 现金回购/提现/用户交易/石币 | 禁止进入一期 | 产品与技术均不建设该业务链路 |

# 二、总体产品架构

## 2.1 产品架构

研发执行阶段以“一 个微信小程序、两大业务中心、一套底层系统”为总体架构。商城和开石拥有独立的页面、交互、业务状态和运营配置，但共享统一用户、商品、订单、支付、库存、物流、会员、溯源、消息和数据能力。

产品主结构：

金刚之源微信小程序

├─ 首页

├─ 精品商城

│  ├─ 精品现货

│  ├─ 雕刻作品

│  └─ 收藏/礼赠

├─ 私人定制

│  ├─ 新婚定制

│  ├─ 企业商务定制

│  └─ 私人主题定制

├─ 开石探索馆

│  ├─ 今日矿区

│  ├─ 系列详情

│  ├─ 在线开石

│  ├─ 我的石头柜

│  ├─ 矿物图鉴

│  └─ 探索记录

├─ 雕刻工坊

├─ 溯源

├─ 订单

└─ 我的

## 2.2 底部导航建议

| Tab | 定位 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 品牌总入口 | 品牌、精品、定制、开石、工坊、内容 |
| 商城 | 高客单成交 | 精品现货、雕刻作品、收藏与礼赠 |
| 开石 | 低门槛互动 | 矿区、开石、图鉴、藏品 |
| 工坊 | 品牌信任与能力展示 | 开料、粗雕、精修、抛光、监工 |
| 我的 | 用户资产中心 | 订单、藏品、积分、会员、地址、售后 |

架构决策 第一阶段不开发第二个“开石小程序”。新业务通过独立路由、独立组件和独立业务服务实现。这样既保持品牌统一，也避免用户、支付、订单、库存重复建设。

# 三、端到端业务闭环

## 3.1 商城主业务闭环

商城继续沿用现有方案的主业务链路：内容种草 → 小程序成交 → 定制需求提交 → 定金支付 → 原石锁定 → 监工权限 → 雕刻制作 → 质检 → 尾款 → 发货 → 一物一码溯源 → 售后/会员复购。现有方案已明确了定制订单的状态流转及硬性发货控制。

## 3.2 开石业务闭环

进入开石探索馆

查看矿区及可获得商品

查看商品范围、分布、数量、概率及购买规则

下单并完成支付

进入在线开石体验

生成开奖结果并与实体商品绑定

加入用户石头柜/图鉴

用户选择留存或申请实体发货

收到实物后扫码查看基础溯源信息

通过内容、精品和定制入口向商城业务转化

## 3.3 开石转化至高端业务

当用户喜欢某块石头时，可在藏品详情或结果页进入“让它成为一件作品”，把可雕刻原石/工艺石进一步导入私人定制链路。此链路是本项目的核心商业联动：开石负责获客与互动，商城负责精品成交，定制负责高客单变现。

# 四、前端页面执行清单

## 4.1 商城与品牌页面

| 页面 | 关键功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 品牌Banner、精品推荐、私人定制、开石入口、工坊、矿石知识、晒单 | P0 |
| 商城首页 | 分类、搜索、筛选、推荐 | P0 |
| 商品详情 | 图片/视频、原石档案、尺寸重量、工艺、寓意、包装、证书、溯源 | P0 |
| 私人定制入口 | 新婚、企业、私人主题场景入口 | P0 |
| 定制填写页 | 表单、图片上传、预算、备注、需求提交 | P0 |
| 设计确认页 | 设计稿查看、修改意见、确认记录 | P0 |
| 监工页 | 实时视频、全屏、节点抓拍、留言 | P0 |
| 溯源页 | 原石、工艺、质检、证书、售后 | P0 |

## 4.2 开石探索馆页面

| 页面 | 关键功能 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 开石首页 | 矿区推荐、系列卡片、探索进度、入口 | 用户3步内进入系列详情 |
| 系列详情 | 故事、商品范围、样式、数量、概率、价格、规则 | 支付前可完整查看关键信息 |
| 购买确认 | 购买数量、规则确认、金额、发货说明 | 用户主动确认，不使用默认勾选替代 |
| 在线开石 | 原石观察、敲击、裂纹、揭晓动画 | 动画可跳过、可恢复、结果与订单一致 |
| 结果页 | 获得商品、编号、系列、收藏等级、概率、操作入口 | 结果可追溯且不可人工修改 |
| 石头柜 | 藏品列表、筛选、发货状态 | 仅展示当前用户藏品 |
| 藏品详情 | 图片、编号、材质/纹理、发现时间、溯源、发货 | 与实体编号绑定 |
| 矿物图鉴 | 已收集/未发现、系列进度 | 数据实时同步 |
| 探索记录 | 开石历史、订单、结果 | 支持查询历史记录 |
| 发货页 | 选择藏品、地址、运费、确认 | 仅能选择有实体库存的藏品 |

## 4.3 我的页面

| 入口 | 功能 |
| --- | --- |
| 我的订单 | 商城/定制/开石统一订单列表 |
| 我的藏品 | 石头柜、精品收藏、溯源 |
| 积分/会员 | 积分明细、会员权益、兑换 |
| 地址管理 | 收货地址 |
| 售后服务 | 退款/退货/维修/重做等按商品类型执行 |
| 客服 | 人工客服、常见问题、投诉建议 |

# 五、后台管理系统执行清单

## 5.1 后台一级菜单

| 模块 | 核心功能 | 权限建议 |
| --- | --- | --- |
| 数据看板 | GMV、订单、用户、开石数据、库存预警、异常订单 | 管理员/运营 |
| 用户中心 | 用户资料、会员、标签、积分、黑名单/风控 | 管理员/客服 |
| 商品中心 | 商城商品、开石商品、实物编号 | 商品/仓库 |
| 开石中心 | 系列、批次、概率、库存、开奖结果、异常订单、审计 | 管理员/运营 |
| 定制中心 | 定制订单、设计稿、修改、监工权限 | 定制/客服 |
| 订单中心 | 商城、定制、开石订单 | 客服/财务 |
| 支付中心 | 支付回调、退款、对账 | 财务/管理员 |
| 物流中心 | 发货、快递、签收、异常 | 仓库/客服 |
| 溯源中心 | 二维码、实物档案、质检、证书 | 仓库/运营 |
| 营销中心 | 优惠券、活动、积分、内容 | 运营 |
| 内容中心 | 首页内容、矿区故事、矿物知识 | 运营 |
| 审计/风控 | 操作日志、开奖结果、库存变更 | 管理员 |

## 5.2 开石系列管理

后台创建一个开石系列时，必须同时配置：系列名称、封面、故事、销售价格、开售/停售时间、商品范围、商品数量、概率、限量信息、发货规则、用户购买限制和合规提示。

## 5.3 批次管理

同一个系列允许存在多个批次。每批次需要有唯一 Batch ID，记录总量、剩余量、商品分布、概率、上线时间、下线时间及开奖结果记录。批次一旦开售，原则上不允许运营人员直接修改概率配置。

## 5.4 结果审计

每次开石必须形成 Draw Record，并记录订单、用户、批次、商品、实体编号、时间和算法版本。所有后台变更必须进入 Audit Log。目标是做到“每一次支付都能追溯到唯一结果，每一个结果都能追溯到真实库存”。

# 六、数据库与数据模型

| 表名 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| user | id/openid/unionid/会员/积分/状态 | 统一用户 |
| product | id/名称/类型/价格/规格/材质/状态 | 统一商品 |
| series | id/名称/价格/故事/状态 | 开石系列 |
| batch | id/series_id/batch_no/总库存/剩余库存/状态 | 开石批次 |
| batch_item | batch_id/product_id/初始数量/剩余数量/概率 | 批次分布 |
| physical_item | id/product_id/unique_code/状态/仓位 | 真实实体库存 |
| order | id/user_id/type/金额/支付状态/订单状态 | 统一订单 |
| draw_record | id/order_id/user_id/batch_id/product_id/physical_item_id/时间/算法版本 | 开石结果审计 |
| collection | id/user_id/physical_item_id/状态 | 用户藏品 |
| shipping | id/order_id/地址/快递/单号/状态 | 发货 |
| refund | id/order_id/原因/金额/状态 | 售后退款 |
| audit_log | id/operator/action/before/after/time | 后台审计 |

## 6.1 数据一致性要求

同一 physical_item 只能绑定一个有效用户藏品。

同一订单只能产生一次有效开奖结果。

批次剩余库存不得小于0。

概率配置总和必须等于100%。

订单、开奖、库存、藏品的关键写入必须保证事务一致性或具备可靠补偿机制。

删除采用逻辑删除，重要业务记录不允许物理删除。

# 七、核心算法与技术实现

## 7.1 推荐的开石结果生成方式

一期推荐采用“批次实体库存随机抽取”的方式。后台先建立固定批次，再为每个结果配置实际数量与概率。支付成功后，系统在对应批次中执行原子库存扣减并生成开奖结果。这样既便于审计，也能确保结果与实际可发货实体绑定。

核心流程：

支付回调成功

创建/更新开石订单

锁定批次库存资源

根据批次当前可用结果执行随机选择

原子扣减对应结果库存

写入 Draw Record

绑定 Physical Item

生成 Collection

返回结果页

失败则进入异常补偿队列

## 7.2 并发与超卖控制

使用数据库事务 + 行级锁/乐观锁控制批次商品库存。

高并发下通过 Redis 做短时锁或队列削峰，但最终库存权威数据以数据库为准。

每个开奖结果必须生成唯一请求幂等键，避免重复开奖。

支付回调必须幂等。

物流发货操作必须再次核验实体库存与藏品归属。

## 7.3 异常补偿

| 异常场景 | 系统动作 | 人工动作 |
| --- | --- | --- |
| 支付成功但未开奖 | 进入异常队列；禁止重复扣款；按原批次规则执行补偿 | 仅处理异常订单，不人工指定结果 |
| 开奖成功但写藏品失败 | 事务回滚或补偿重试 | 检查 Draw Record 与库存 |
| 库存扣减失败 | 订单不产生有效结果 | 进入重试/人工复核 |
| 用户重复点击 | 幂等返回原结果 | 无 |
| 发货时实体不存在 | 阻断发货并报警 | 仓库核查实体档案 |

## 7.4 动画技术策略

一期采用 2D 动效（Lottie/Rive 或同等级轻量方案）实现“观察 → 敲击 → 裂纹 → 揭晓”。核心是稳定、快、可跳过、结果不可被前端伪造。二期再考虑 Three.js/WebGL 360°石头交互；三期再评估更复杂的实时3D。

# 八、API 接口执行清单

| 接口 | 方法 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/explore/series | GET | 系列列表 | P0 |
| /api/explore/series/{id} | GET | 系列详情 | P0 |
| /api/explore/series/{id}/probability | GET | 概率及商品分布 | P0 |
| /api/explore/order | POST | 创建开石订单 | P0 |
| /api/explore/payment/callback | POST | 支付回调 | P0 |
| /api/explore/draw | POST | 执行开奖，要求幂等 | P0 |
| /api/explore/result/{orderId} | GET | 获取结果 | P0 |
| /api/explore/collection | GET | 用户藏品 | P0 |
| /api/explore/collection/{id} | GET | 藏品详情 | P0 |
| /api/explore/shipping | POST | 申请实体发货 | P0 |
| /api/explore/records | GET | 探索记录 | P1 |
| /api/admin/explore/series | POST/PUT | 系列管理 | P0 |
| /api/admin/explore/batch | POST/PUT | 批次管理 | P0 |
| /api/admin/explore/draw-records | GET | 开奖结果查询 | P0 |
| /api/admin/explore/inventory | GET | 开石库存 | P0 |

# 九、合规与产品风控执行基线

本节用于研发阶段建立产品规则边界，不替代针对最终商业模式的专项法律意见。上线前应由项目方结合经营主体、商品类别、销售方式及目标地域进行专项审核。

## 9.1 盲盒业务基础要求

购买前显著展示商品范围、样式、抽取规则、商品分布、限量数量、抽取概率、商品价值范围等关键信息。

明码标价，避免额外未明示费用。

同一套系商品成本差距及盲盒价格与相同非盲盒商品价格不应过大。

不得虚假或引人误解地宣传抽盒规则、概率、销量、数量、质量等。

商品质量、仓储、物流、标签/消费提示按实际商品类别落实。

建立未成年人保护机制，并按现行要求处理盲盒销售年龄限制和监护同意问题。

保留概率设定、结果抽取等关键记录并建立可审计机制。

## 9.2 产品禁止项

| 禁止项 | 处理 |
| --- | --- |
| 现金提现 | 不开发 |
| 平台现金回购 | 不开发 |
| 用户自由交易/竞价 | 一期不开发 |
| 石币/虚拟钱包兑换现金 | 不开发 |
| 根据用户充值金额改变概率 | 禁止 |
| 后台指定某用户开奖结果 | 禁止 |
| 奖池/下注/翻倍/梭哈等玩法 | 不开发 |
| 以“回血/翻本/赚钱”为宣传核心 | 运营规范禁止采用 |
| 高价值商品作为巨大价差诱因 | 避免，按套系整体设计 |

## 9.3 小程序信息服务与数据安全

小程序业务同时涉及电子商务、用户信息、支付、订单、物流和内容运营，因此研发阶段需建立数据安全、个人信息保护、未成年人保护、内容管理及权限控制等制度；2022年修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》明确将互联网小程序平台纳入应用程序分发服务范围，并要求应用程序提供者履行相应的信息内容安全、数据安全、个人信息保护和未成年人保护责任。

## 9.4 合规验收清单

| 检查项 | 验收标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 购买前信息披露 | 页面完整可见，关键规则可回看 | 产品/运营 |
| 概率锁定 | 销售中禁止普通角色修改概率 | 后端 |
| 开奖结果留痕 | 订单、批次、结果、实体编号完整 | 后端/测试 |
| 实体库存绑定 | 每个结果可追溯到实体 | 仓库/后端 |
| 售后规则 | 不同商品类型规则正确展示 | 产品/法务 |
| 未成年人机制 | 达到现行要求并完成提示/限制 | 产品/测试 |
| 隐私与权限 | 最小化采集、分角色授权、访问留痕 | 后端/运维 |

# 十、研发任务拆分（WBS）

## 10.1 产品与设计

| 任务 | 交付物 | 估算 |
| --- | --- | --- |
| 需求冻结 | PRD、业务流程图、状态机 | 2-3天 |
| 原型设计 | 商城+开石核心页面原型 | 3-4天 |
| UI设计 | 高端商城视觉 + 开石探索视觉规范 | 4-6天 |
| 交互验收 | 核心流程Prototype | 1-2天 |

## 10.2 前端开发

| 模块 | 任务 |
| --- | --- |
| 框架与公共能力 | 登录、网络层、路由、支付、上传、错误处理、埋点 |
| 商城 | 首页、商品、分类、详情、订单、定制、溯源 |
| 定制 | 表单、素材上传、设计稿确认、监工页 |
| 开石馆 | 首页、矿区、概率、购买、开石、结果、石头柜、图鉴、发货 |
| 我的 | 订单、藏品、会员、积分、售后、地址 |

## 10.3 后端开发

| 模块 | 任务 |
| --- | --- |
| 统一基础服务 | 用户、商品、订单、支付、物流、消息 |
| 开石核心 | 系列、批次、库存、概率、开奖、幂等、补偿、审计 |
| 定制服务 | 定制订单、设计稿、监工权限、视频接口 |
| 溯源 | 实体编号、二维码、档案、证书 |
| 后台 | 管理端权限、操作日志、数据看板 |

## 10.4 测试

功能测试

接口测试

支付回调与幂等测试

高并发/库存超卖测试

开奖结果一致性测试

权限测试

未成年人相关流程测试

售后测试

微信小程序兼容性测试

上线前合规页面巡检

# 十一、建议排期与里程碑

若现有商城项目主体尚未完成，可将开石模块并入当前项目总排期；若商城主体已经进入开发阶段，则可把下面的“开石增量”作为独立20-30个工作日的研发包。

| 阶段 | 工作日 | 关键产出 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 需求冻结 | 1-3 | PRD、规则、原型确认 | 需求冻结 |
| S1 UI设计 | 4-8 | UI、动效规范、组件规范 | 视觉冻结 |
| S2 后端基础 | 6-12 | 系列/批次/库存/订单/开奖接口 | 核心接口联调 |
| S3 前端开发 | 8-18 | 开石馆全页面 | 主要页面完成 |
| S4 后台开发 | 10-20 | 开石中心、审计、库存 | 后台完成 |
| S5 联调 | 19-24 | 支付、开奖、藏品、发货 | 全链路跑通 |
| S6 测试修复 | 23-28 | 缺陷清零、压力测试 | RC版本 |
| S7 上线准备 | 29-30 | 配置、素材、审核资料、上线 | 正式发布 |

# 十二、人员配置与协作机制

| 角色 | 主要职责 | 建议投入 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/产品 | 需求冻结、优先级、验收、跨团队协同 | 1人，兼职/主责 |
| 前端工程师 | UniApp、小程序页面、动画、交互、接口联调 | 1人主责 |
| 后端工程师 | 订单、开奖、库存、支付、审计、后台 | 1人主责 |
| UI设计 | 商城+开石双视觉体系 | 阶段性投入 |
| 测试 | 功能/接口/支付/并发/回归 | 阶段性投入 |
| 运营/商品/仓库 | 商品资料、批次、实体编号、发货、内容 | 上线前必须介入 |

## 12.1 协作规则

需求变更必须进入变更单，避免研发口头修改。

概率、库存、开奖结果属于受控数据，产品/运营无权绕过流程直接改数据库。

前后端以接口文档为唯一联调基线。

每日研发提交可运行版本；核心链路在测试环境持续回归。

上线前由产品、技术、测试、运营共同签字确认。

# 十三、测试与验收标准

## 13.1 P0业务链路

| 链路 | 验收条件 |
| --- | --- |
| 商城购买 | 商品浏览→下单→支付→订单→发货→签收全链路正常 |
| 私人定制 | 需求提交→设计稿→确认→定金→监工→质检→尾款→发货 |
| 开石购买 | 系列详情→规则确认→支付→开石→结果→藏品 |
| 实体发货 | 藏品→选择发货→物流→签收→溯源 |
| 异常订单 | 支付成功但未开奖能够被系统发现并按规则补偿 |

## 13.2 技术验收

关键 API 有完整鉴权与权限校验。

支付回调幂等。

开奖接口幂等。

库存扣减不会出现负库存。

同一个实体不会被重复绑定。

关键后台操作有日志。

生产环境错误不泄露用户隐私及内部信息。

页面在主流微信版本和常见机型完成兼容性验证。

# 十四、上线清单

| 类别 | 上线前检查 |
| --- | --- |
| 主体/资质 | 经营主体信息、营业执照、支付商户、小程序主体认证等 |
| 商品 | 全部商品资料、图片、规格、价格、库存、实体编号 |
| 开石 | 系列、批次、概率、数量、规则、发货策略全部冻结 |
| 支付 | 支付、退款、对账完整验证 |
| 物流 | 快递配置、运费模板、发货流程 |
| 溯源 | 二维码扫描、实体档案、质检/证书资料 |
| 后台 | 管理员角色、权限、操作日志 |
| 安全 | 隐私政策、用户协议、数据权限、备份策略 |
| 审核 | 页面文案、宣传物料、盲盒规则、年龄提示等专项检查 |
| 监控 | 服务器、接口、支付、开奖异常、库存异常告警 |

# 十五、运营阶段指标体系

## 15.1 开石核心指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 开石入口点击率 | 首页/内容进入开石馆的人数÷曝光人数 | 判断流量吸引力 |
| 系列详情到支付转化率 | 支付人数÷详情页访问人数 | 判断商品与价格 |
| 首开完成率 | 支付后完成开石的人数÷支付人数 | 判断流程体验 |
| 藏品发货率 | 申请实体发货的藏品数÷可发货藏品数 | 判断实物承接 |
| 复购率 | 统计周期内重复购买用户占比 | 判断长期吸引力 |
| 商城导流率 | 从开石进入商城/定制的用户占比 | 验证两业务联动 |
| 定制转化率 | 来自开石用户的定制订单占比 | 验证高客单变现 |

## 15.2 运营节奏

首月：验证用户是否愿意购买、开石体验是否顺畅、发货是否稳定。

第2-3个月：增加矿区主题、内容运营和积分体系。

验证出稳定用户群后：增加批量开石、3D、AI识石等互动能力。

当开石业务形成独立用户画像和流量来源后，再评估独立小程序前端入口。

# 十六、未来演进路线

| 阶段 | 产品形态 | 重点能力 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 一个小程序 + 两大业务中心 | 商城 + 开石MVP |
| V1.5 | 一体化小程序深化 | 图鉴、批量开石、主题矿区、收藏成就 |
| V2.0 | 一体化品牌平台 | 3D开石、AI识石、内容社区、更多IP主题 |
| V3.0 | 可选双前端 | 若开石形成独立品牌与用户池，可拆分独立前端入口 |

未来拆分原则 “前端可以拆，底层不必拆”。从V1开始就把开石业务做成独立模块与服务边界，为未来独立小程序预留条件。

# 十七、项目关键风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位风险 | 开石被用户理解为赌石/赌博 | 文案、玩法、商品价值设计围绕收藏与实物体验；禁用现金回购、下注等机制 |
| 库存一致性风险 | 重复结果、超卖 | 实体编号+事务+幂等+锁库存 |
| 概率争议 | 用户质疑后台控概率 | 上线前锁定批次，后台审计，完整保留开奖记录 |
| 售后争议 | 拆封/质量/描述不一致 | 购买前规则显著展示，建立质量标准与售后流程 |
| 品牌稀释 | 低价盲盒影响高端品牌 | 开石独立视觉、独立专区，避免成为商城普通商品列表 |
| 研发延期 | 视频、支付、开石同时并行 | 先冻结核心链路，P1/P2功能后置 |
| 运营不稳定 | 库存、发货、素材不足 | 上线前建立批次及仓储SOP |

# 十八、研发交付物清单

| 交付物 | 归属 | 状态要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品需求文档 PRD | 产品 | 冻结版本 |
| 页面原型 | 产品/UI | 与PRD一致 |
| UI设计稿/切图/组件规范 | UI | 可直接研发 |
| 接口文档 | 后端 | Swagger/OpenAPI或等价文档 |
| 数据库设计 | 后端 | ER图 + 字段说明 |
| 代码仓库 | 研发 | 可构建、可回滚 |
| 测试用例 | 测试 | 覆盖P0/P1链路 |
| 测试报告 | 测试 | 上线准入 |
| 部署文档 | 运维 | 测试/生产可复现部署 |
| 运营后台使用手册 | 产品/运营 | 可交接 |
| 上线检查清单 | 项目组 | 签字确认 |

# 十九、开发验收签字基线

满足以下条件后，方可进入正式上线阶段：

P0业务链路全部通过。

核心接口无阻断级缺陷。

支付、订单、开奖结果、库存、实体绑定全部一致。

后台权限和审计日志生效。

商品/规则/概率/售后等上线资料齐全。

上线前专项合规检查完成。

生产备份、监控、告警和回滚方案就绪。

# 二十、参考依据与原方案承接

本研发执行文档的商城部分承接《金伯利岩雕刻工艺品｜金刚之源商城小程序实施方案》，其原方案已经明确了品牌定位、技术架构、商品体系、定制交易、雕刻监工、支付、溯源、会员营销、渠道合作及65个工作日的整体实施框架。

开石模块的盲盒规则与风控设计，参考国家市场监督管理总局发布的《盲盒经营行为规范指引（试行）》及相关政策解读。该指引涉及盲盒适用范围、明码标价、商品与概率信息披露、商品质量、未成年人保护、理性消费及禁止变相赌博等要求；正式上线前仍应结合最终商品、价格、玩法和经营主体做专项审核。

小程序的信息服务与数据管理要求，参考国家互联网信息办公室发布的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，其中明确将互联网小程序平台纳入应用程序分发服务范围，并规定应用程序提供者的数据安全、个人信息保护和未成年人保护等责任。